# Auditoría funcional de Formatex

Contraste entre entrevistas y código para orientar las correcciones de Antigravity

27 de octubre de 2026

# Conclusión y orden de atención

Los módulos principales existen, pero la integridad entre procesos y la aplicación de reglas en el servidor todavía requieren correcciones. La presencia de una pantalla o de un campo no acredita por sí sola que el requisito operativo se cumpla de extremo a extremo.

Conviene resolver primero los fallos de inventario, permisos y exactitud monetaria; después, completar los flujos faltantes. Las decisiones de negocio no confirmadas deben aprobarse con Formatex antes de convertirlas en reglas rígidas.

| Paso | Trabajo recomendado | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Integridad de inventario y autorizaciones del servidor | Pruebas de rechazo, concurrencia y consistencia sin efectos laterales. |
| 2 | Importes, cobros, crédito y comisiones | Cálculo reproducible, trazable y consistente entre módulos. |
| 3 | Flujos omitidos y decisiones del cliente | Regla aprobada, implementación y evidencia de aceptación. |

Este informe resume los hallazgos prioritarios. La matriz editable contiene cada requisito revisado, incluidos los cubiertos, parciales, omitidos, contradictorios y pendientes de definición, además de sus pruebas propuestas.

Límite de la conclusión Es una primera auditoría funcional y de código fuente contra cinco entrevistas. No es una auditoría exhaustiva de código o seguridad ni una certificación productiva. No se ejecutaron pruebas ni se modificó el sistema.

# Corte de revisión

Línea base: 593db0b303d3d981ad181e5738981d9ddd1c33e9. Se revisaron las cinco transcripciones completas y rutas de implementación seleccionadas. La adenda registra cambios posteriores en 46388925 y b4df548a. Corte final de frescura: 27 de octubre de 2026 a las 20:40:52 UTC, con main y dev en b4df548a7b6b2bb5a6427e2269b7dec6342906c3.

Evidencia  Repositorio y línea base  |  Cambio VIP y Node  |  Cambio de correo y corte final

# Hallazgos prioritarios para Antigravity

P1 significa resolver antes del piloto operativo por riesgo de inventario, precio, cobro o acceso. P2 indica corregir el flujo funcional o documental; P3, definir o validar con Formatex. Son prioridades de corrección, no incidentes productivos ni resultados de pruebas ejecutadas.

## Conservar metros y asignaciones al cortar

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  WH-19 · WH-20

Regla esperada Cada metro físico debe tener una sola representación; los cortes parciales deben acumularse en la línea y el pedido correctos.

Qué muestra la fuente Un corte de 10 m sobre un HU de 50 m deja 40 m disponibles en el origen y otros 40 m en el hijo. Además, el último corte sobrescribe el surtido acumulado y se acepta una línea sin asignación válida al HU. El reintento no queda protegido.

Riesgo Disponibilidad duplicada, surtido incompleto y trazabilidad de salida incorrecta.

Corrección solicitada Conservar un solo remanente; registrar hechos de corte idempotentes y derivar saldos. Validar HU, SKU, pedido, reserva, valores no negativos y versión dentro de una transacción.

Aceptación propuesta 50 − 10 deja 40 m, nunca 80. Una línea de 20 m atendida en 7 + 6 + 7 termina en 20. HU ajeno, extra negativo, reintento y concurrencia no alteran indebidamente el saldo.

Evidencia  Entrevista César · 26:32  |  Entrevista Israel · 34:29  |  cutting.service.ts · 34-59  |  cutting.service.ts · 84-99  |  cutting.service.ts · 146-180  |  cutting.service.ts · 238-286  |  cutting.service.ts · 123 a 131

## Autorizar cada operación y limitar datos de comisiones

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  SA-F02 · B25

Regla esperada Las facultades de administración y precios pertenecen a roles autorizados; cada vendedor solo accede a sus comisiones.

Qué muestra la fuente Admin y catálogo se protegen con autenticación, no con permisos por operación. La actualización de usuario admite campos privilegiados. Comisiones carece de protección y filtro de alcance en el controlador observado; no se encontró guard global. Algunas excepciones usan el texto alma como privilegio.

Riesgo Un usuario puede alcanzar operaciones fuera de su función; los datos de comisiones no quedan aislados. No se probó acceso al despliegue ni se observó una fuga.

Corrección solicitada Aplicar permisos de servidor por defecto denegados, campos permitidos por operación y alcance por identidad. Eliminar excepciones por nombre.

Aceptación propuesta ATC no cambia roles, contraseñas ajenas ni precios maestros. Sin token se rechaza comisiones; vendedor A no obtiene B por consulta ni exportación. Tener alma en el nombre no eleva permisos.

Evidencia  Entrevista 2026-10-14 · 61-69  |  Entrevista 17:02 · 171-173  |  users.controller.ts · 6-60  |  users.service.ts · 74-85  |  catalog.controller.ts · 179-201  |  orders.service.ts · 724-743  |  invoicing.controller.ts · 17-23  |  invoicing.controller.ts · 228-240

## Resolver precios y aprobaciones en el servidor

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  SA-F01

Regla esperada El convenio o lista autorizada fija el precio y las excepciones requieren autorización gerencial.

Qué muestra la fuente POST de pedidos usa precio y descuento enviados por el cliente. Marcar listas restringidas como pendientes no impide avanzar por transiciones válidas, y la aprobación no comprueba el rol. El candado de la interfaz no protege la regla.

Riesgo Cotizaciones alteradas o rechazadas pueden continuar con importes no autorizados.

Corrección solicitada Calcular el precio desde cliente, SKU, modalidad y convenio vigente; exigir permiso y evidencia para cada excepción. Bloquear el avance mientras falte aprobación.

Aceptación propuesta Convenio de prueba de $80: enviar $1 o descuento no autorizado se rechaza o recalcula. ATC no aprueba; gerencia sí. PENDIENTE y RECHAZADO no llegan al flujo operativo.

Evidencia  Entrevista 2026-10-14 · 128-132  |  orders.service.ts · 236-244  |  orders.service.ts · 405-418  |  orders.controller.ts · 133-136  |  orders.service.ts · 751-813

## Reservar y liberar sin afectar compromisos ajenos

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  WH-09 · WH-10 · B04

Regla esperada No se puede vender dos veces el mismo HU o metraje futuro; una cancelación solo libera su compromiso vigente.

Qué muestra la fuente La reserva consulta y modifica el saldo en operaciones separadas. Cancelar una reserva histórica puede liberar un HU ya firme; repetir cancelación descuenta tránsito otra vez. Una blanda convertida en VIP puede seguir activa y su caducidad soltar el HU.

Riesgo Sobreasignación concurrente o liberación de inventario perteneciente a otro pedido.

Corrección solicitada Usar transacción, bloqueo o actualización condicional, estado y propietario; hacer cancelación idempotente. Invalidar asignaciones vencidas y convertir blanda a VIP de forma atómica.

Aceptación propuesta Dos reservas simultáneas del mismo HU permiten un ganador. Dos solicitudes de 60 m sobre 100 m nunca comprometen 120. Cancelar la blanda convertida no libera la firme; el cron no libera el VIP.

Evidencia  Entrevista Israel · 13:45  |  Entrevista 44:03 · 472-484  |  reservations.service.ts · 23-58  |  orders.service.ts · 439-478  |  reservations.service.ts · 66-119  |  reservations.service.ts · 301-343  |  orders.service.ts · 1030-1057  |  orders.service.ts · 761-784

## Crear backorders completos y comprometer el tránsito

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  SA-F04 · SA-F05

Regla esperada Dividir un pedido debe producir partes vinculadas coherentes; los pedidos de tránsito consumen cupo y su reasignación se guarda.

Qué muestra la fuente La interfaz envía el ID de línea de embarque donde el modelo espera el ID de embarque. DIVIDIR crea primero la parte física y después el backorder, sin atomicidad. Los backorders no incrementan el contador de tránsito reservado; la promoción devuelve un candidato sin persistirla.

Riesgo Pedido parcial duplicable y disponibilidad futura mayor que el cupo real.

Corrección solicitada Separar ambos identificadores; crear división y reservas en un comando transaccional e idempotente. Persistir cupo, embarque, ETA y la reasignación aprobada.

Aceptación propuesta Con 50 m físicos y 50 m en una línea cuyo ID difiere del embarque, crear dos partes exactas. Fallo y reintento no duplican. Reservar 70 de 100 deja 30; cancelar libera una sola vez.

Evidencia  Entrevista 2026-10-14 · 223-225  |  Entrevista 2026-10-14 · 243-247  |  PedidosPage.tsx · 468-511  |  PedidosPage.tsx · 516-545  |  schema.prisma · 696-707  |  orders.service.ts · 426-478  |  orders.service.ts · 1204-1274

## Hacer efectiva la retención de crédito

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  B03

Regla esperada Se permite capturar un pedido moroso para negociar, pero solo Cobranza decide su liberación antes de surtir.

Qué muestra la fuente retenidoCredito es una bandera que no bloquea todas las transiciones. ATC propietario puede llegar a POR_SURTIR sin liberarla y release-credit no exige el rol de Cobranza.

Riesgo Una retención visible puede no impedir la preparación o salida.

Corrección solicitada Imponer la retención en todos los caminos de avance y despacho. Registrar liberación autorizada, identidad real y notas; mantener la negociación discrecional, sin inventar una fórmula rígida.

Aceptación propuesta Mientras la retención siga activa, cada camino hacia surtido se rechaza sin efectos. Cobranza libera con notas; ATC no. Se admite una negociación de $10,000 para liberar un pedido de $7,000 sin exigir igualdad aritmética.

Evidencia  Entrevista 51:49 · 536-540  |  orders.service.ts · 705-786  |  orders.controller.ts · 139-147

## Unir empaque factura y despacho real

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  B08 · B09 · WH-25

Regla esperada Facturar la cantidad comercial efectivamente empacada, sin cobrar regalo físico, y despachar solo con documento y salida registrados.

Qué muestra la fuente La emisión usa metros solicitados y total previo, no la cantidad comercial conciliada. Hay acciones que marcan FACTURADO sin emitir o acreditar documento. En móvil, DESPACHADO solo cambia el estado: no crea envío ni actualiza HU, reservas o guía como escritorio.

Riesgo Estado del pedido, factura y existencias pueden divergir. No se afirma una infracción fiscal observada.

Corrección solicitada Cerrar el empaque comercial y la bonificación por separado; ligar FACTURADO a emisión válida. Unificar despacho atómico para móvil y escritorio y bloquear el salto genérico.

Aceptación propuesta Pedido de 100 m con 98 facturables y 0.5 de regalo factura 98. Fallo de emisión queda reintentable. Móvil y escritorio producen el mismo envío, guía, movimientos y reservas; reintentar no duplica salida.

Evidencia  Entrevista 19:36 · 218-224  |  Entrevista Israel · 25:56  |  invoicing.service.ts · 171-175  |  invoicing.service.ts · 211-239  |  PwaEmpaqueView.tsx · 18-25  |  orders.service.ts · 788-792  |  PwaEnvioView.tsx · 22-28  |  PwaEnvioView.tsx · 89-105

## Aplicar depósitos de forma atómica y al mismo cliente

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  B14

Regla esperada Una transferencia puede cubrir varias facturas del mismo cliente, incluidos abonos parciales, una sola vez.

Qué muestra la fuente El grupo admite documentos de distintos clientes y usa el primero para el complemento. Crear pago y actualizar saldo no es atómico; no hay identidad idempotente del depósito.

Riesgo Aplicación al cliente incorrecto, duplicación por reintento o saldo inconsistente.

Corrección solicitada Modelar depósito y aplicaciones; validar cliente único, importe positivo y documento cobrable antes de mutar. Guardar pago y saldos con control concurrente e idempotencia.

Aceptación propuesta Abono de $5,000 a factura de $25,000 deja $20,000. Mezclar clientes se rechaza sin cambios. Doble envío no duplica y un fallo entre pago y saldo revierte todo.

Evidencia  Entrevista 54:04 · 564-568  |  invoicing.service.ts · 617-690  |  CobranzaPPDTab.tsx · 530-535

## Emitir complementos por transferencia y preservar sus saldos

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  B15 · B16

Regla esperada Cada abono PPD debe tener su complemento y el saldo histórico de esa aplicación, sin esperar la liquidación total.

Qué muestra la fuente La interfaz agrupa por factura pagada y puede ocultar pagos pendientes tras emitir uno. El backend reconstruye saldos desde el presente y la parcialidad desde la posición de la factura. Repetir emisión sin pendientes puede crear un nuevo pago total.

Riesgo Recibos omitidos, saldos históricos incorrectos o pagos duplicados.

Corrección solicitada Crear cola por depósito; guardar saldo anterior, nuevo y parcialidad por factura al aplicar. Emisión y reintento deben reutilizar la misma aplicación.

Aceptación propuesta Factura de $25,000 con abonos de $5,000, $10,000 y $10,000 genera tres grupos identificables. Los primeros se emiten antes de liquidar. Saldos anteriores: $25,000, $20,000 y $10,000. Repetir no crea dinero ni recibos.

Evidencia  Entrevista 53:54 · 555-557  |  CobranzaPPDTab.tsx · 84-91  |  CobranzaPPDTab.tsx · 626-658  |  CobranzaPPDTab.tsx · 687-715  |  invoicing.service.ts · 750-775  |  invoicing.service.ts · 808-832

## Calcular comisiones con tasa y periodo trazables

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  B21 · B22 · B23

Regla esperada Comisionar mercancía neta antes de impuestos, solo al pago completo, con tasa por lista y ajustes por devoluciones.

Qué muestra la fuente El pedido nuevo no copia la tasa de lista y puede quedar en cero. No se encontró ajuste por notas posteriores. El reporte filtra por fecha de factura, no por el evento de liquidación; el mes histórico puede variar al cobrarse después.

Riesgo Comisión nula, sobreestimada o asignada al periodo equivocado.

Corrección solicitada Versionar tasa y base por línea, registrar liquidación definitiva y ajustes vinculados. Confirmar con Formatex la tabla y el cierre mensual antes de automatizar.

Aceptación propuesta Base $1,000 a tasa de prueba 2.5% produce $25. Con devoluciones de $200 y $300, base $500 y comisión $12.50. Factura de septiembre liquidada en octubre entra al corte de octubre, pagadero el 10 de noviembre, sin reabrir septiembre.

Evidencia  Entrevista 18:07 · 201-203  |  Entrevista 12:31 · 114-116  |  Entrevista 16:48 · 162-164  |  schema.prisma · 1260-1267  |  orders.service.ts · 405-419  |  commissions.service.ts · 97-129  |  commissions.service.ts · 196-222  |  commissions.service.ts · 33-45  |  invoicing.service.ts · 629-667

## No descontar dos veces la cotización impresa

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  SA-F09

Regla esperada La partida impresa debe coincidir con el precio neto y el importe guardados.

Qué muestra la fuente El servidor guarda precioUnitario ya reducido y conserva descuentoPct. QuotationModal vuelve a aplicar ese porcentaje. Por cálculo estático, 10 m a $100 con 10% guarda $900, pero la partida se imprime en $810.

Riesgo Documento comercial contradictorio con el pedido y el cobro.

Corrección solicitada Definir un contrato único de precio bruto, descuento, neto e importe; imprimir los valores persistidos sin descontar de nuevo y conciliar sumas.

Aceptación propuesta La prueba de render con 10 × $100 y 10% muestra partida $900, IVA $144 y total $1,044 en ese caso de prueba. Con 0% y convenio especial también coinciden las sumas.

Evidencia  Entrevista 2026-10-14 · 206-210  |  orders.service.ts · 405-416  |  QuotationModal.tsx · 373-408

## Surtir con personal habilitado y lote correcto

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  WH-13 · WH-15

Regla esperada Los pedidos que requieren montacargas deben asignarse a personal habilitado; la mezcla de lotes o tonos requiere detección y aceptación.

Qué muestra la fuente La habilidad se deduce de nombres y, si no hay montacarguista, autoDispatch puede elegir cualquier surtidor. Para lotes, createOrder consulta hu.lote en vez de loteProveedor; la selección no agrupa correctamente y el avance no exige aceptación.

Riesgo Asignación operativa incompatible y entrega de mezclas no autorizadas.

Corrección solicitada Registrar habilitación explícita y dejar pendiente si falta operador. Planificar por SKU y loteProveedor; persistir y exigir aceptación cuando la mezcla sea necesaria.

Aceptación propuesta Usuario llamado Juan sin capacitación no califica; una operadora habilitada sí. Sin operador, el pedido espera. Demanda de 80 m que requiere lotes A+B se bloquea sin aceptación; lotes de SKU distintos no generan falsa alarma.

Evidencia  Entrevista Israel · 18:30  |  orders.service.ts · 1391-1424  |  orders.service.ts · 1461-1499  |  orders.service.ts · 427-487  |  orders.service.ts · 505-554

## Preservar el costeo histórico de cada embarque

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  IMP-09 · IMP-10

Regla esperada Tipo de cambio, pedimento, precio de origen y costos Telares y Formatex deben pertenecer al embarque y conservarse al reabrirlo.

Qué muestra la fuente El modal envía valores de ejemplo como overrides antes de leer lo guardado. El pedimento 6003496 documenta TC 17.24500, no 18.3688. El recálculo usa precio actual del SKU y confunde costo puesto en México con costo posterior al margen intercompañía.

Riesgo Reabrir o exportar historia puede cambiar datos y costos ya registrados.

Corrección solicitada Cargar primero la instantánea guardada; no completar faltantes con ejemplos. Persistir precio, TC, componentes, fórmula y costos separados por embarque y partida.

Aceptación propuesta Embarques del mismo SKU a USD 4 y USD 5 no cambian al editar catálogo a USD 6. Reabrir conserva pedimento y TC; faltar datos obligatorios bloquea finalizar. El pedimento 6003496 conserva 17.24500.

Evidencia  Entrevista 25:49 · 367 a 369  |  Entrevista 26:13 · 373 a 375  |  PEDIMENTO.pdf · p.1, encabezado, verificado visualmente  |  ImportCostingModal.tsx · 20 a 53  |  transit.service.ts · 173 a 175  |  transit.service.ts · 185 a 196  |  transit.service.ts · 280 a 287

## Recibir metros reales y descontarlos del tránsito

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  IMP-15 · IMP-16 · IMP-17 · WH-04

Regla esperada Un rollo entero conserva su longitud real; recibir transforma tránsito en existencia física sin duplicar cantidades.

Qué muestra la fuente Se usan rollos fijos de 50 m en rutas de recepción. Confirmar entrada desde Compras puede limitarse a cambiar estado. Recibir o cancelar una OC no reconcilia el embarque que generó, que puede seguir disponible como futuro.

Riesgo Metros ficticios, entrada sin evidencia física y doble disponibilidad.

Corrección solicitada Recibir cada HU y lote con sus metros; derivar el estado desde intake real. Actualizar OC, recepción, tránsito pendiente y reservas en una operación idempotente.

Aceptación propuesta 47.5 + 48.4 + 43.5 + 58.3 conserva 197.7 m, no 200. OC de 100 recibida en 40 deja 40 físicos y 60 futuros; recepción final deja cero tránsito. Confirmar sin captura validada no marca entregado.

Evidencia  Entrevista 11:02 · 136 a 140  |  Entrevista 4:23 · 84 a 94  |  Entrevista 11:52 · 147 a 159  |  Entrevista Israel · 12:12–12:38  |  ORDEN DE COMPRA FORMATEX A TELARES.pdf · p.1, HOLLAND VELVET BEIGE  |  CALCULO DE COSTOS DE IMPORTACION (COSTEO).xlsx · 'COSTO POR METRO'!D3:F3  |  RequisicionesTelaresTab.tsx · 58 a 64  |  purchasing.service.ts · 940 a 947  |  purchasing.service.ts · 388 a 405  |  purchasing.service.ts · 438 a 455  |  purchasing.service.ts · 487 a 506  |  purchasing.service.ts · 525 a 539  |  reception.service.ts · 581-590  |  reception.service.ts · 706-728

## Conservar el detalle de la hoja de CONTPAQi

P1  |  Defecto confirmado en fuente  |  IMP-19

Regla esperada La exportación debe respetar el layout acordado, cada rollo y lote y sus fechas, no solo nombres parecidos de columnas.

Qué muestra la fuente El archivo generado pierde granularidad y campos de la muestra original. La diferencia estructural es observable en fuente; no se probó importar en CONTPAQi ni se afirma un rechazo de ejecución.

Riesgo Traslado incompleto o incorrecto de lotes, fechas y cantidades.

Corrección solicitada Acordar el mapeo con el operador y generar desde HUs recibidos reales; conservar metadatos originales sin fabricar lotes o vencimientos.

Aceptación propuesta La muestra de cinco filas conserva cinco lotes y 289.0 m con sus 14 campos mapeados. Un operador valida la importación en un entorno autorizado de prueba.

Evidencia  Entrevista 4:23 · 84 a 94  |  FORMATO DE HOJA ELECTRONICA.xlsx · Hoja1!A16:N21 y A7:K10  |  transit.service.ts · 296 a 320  |  ImportCostingModal.tsx · 88 a 104

# Decisiones que requieren confirmación de Formatex

No deben registrarse como fallos cerrados de programación las reglas aún no acordadas. Documentar la decisión, su responsable y la fecha antes de exigirla en el servidor.

## Plazos de apartados y bonificaciones

WH-08, WH-21, WH-22 y B12. Ratificar si el plazo es 24 horas, 72 horas naturales o días hábiles, con zona horaria, prórroga y comunicación. Cerrar quién autoriza bonificación y cómo comparten remanente dos pedidos. Son decisiones pendientes; conservar metros y no cobrar regalo ya son reglas claras.

Evidencia  Entrevista Israel · 13:16–16:56  |  Entrevista 29:06 · 311-315

## Fórmula de margen y costo de referencia

IMP-12 e IMP-13. El factor 0.88 sí aparece en la fuente; no debe retirarse por defecto. Costo / 0.88 implica margen de 12% sobre venta, no recargo de 12% sobre costo. Definir cuándo aplica 7% o 12%, vigencia, base máxima o promedio y responsable de validación.

Evidencia  Entrevista 29:06 · 417 a 421  |  CALCULO DE COSTOS DE IMPORTACION (COSTEO).xlsx · 'COSTO POR METRO'!O3

## Alcances y datos que aún no están cerrados

SA-R19, WH-29, IMP-21 e IMP-22. Confirmar puente manual o automático para pedidos web, layout y carritos de la nueva bodega, reclamaciones a proveedores y alcance de cuentas por pagar. La ausencia de esos submódulos no acredita por sí sola incumplimiento contractual. IMP-05 requiere validar moneda, emisor e impuestos del documento internacional original; no se propone una regla fiscal universal.

Evidencia  Entrevista 2026-10-14 · 108-110  |  Entrevista 4:23 · 84 a 94  |  schema.prisma · 606-618

# Cómo aceptar las correcciones

Para cada ID, Antigravity debe indicar el commit que corrige la causa, los archivos afectados y la evidencia de aceptación. La aprobación requiere revisar el comportamiento esperado, no solo que el proyecto compile.

Ejecutar casos de éxito y rechazo, con usuarios de distintos roles y datos aislados. Una solicitud rechazada no debe modificar existencias, saldos ni estados.

Verificar concurrencia, reintentos y operaciones repetidas cuando exista movimiento de inventario o dinero. Registrar estados antes y después.

Usar fixtures y servicios de prueba, sin emitir comprobantes ni afectar datos productivos. Registrar entorno, SHA, comando, resultado y evidencia.

Mantener separada la prueba técnica de la aprobación de una regla de negocio. Lo corregido en fuente sigue pendiente hasta comprobarlo en el entorno acordado.

# Alcance y fuentes

La carpeta entrevistas del árbol congelado contiene cinco transcripciones completas y cinco resúmenes. Se leyeron las transcripciones completas, no solo sus resúmenes. Los textos suman 3246 líneas y 244898 bytes. Las copias locales se verificaron byte a byte contra sus blobs de Git.

2026-10-14  ATC y ventas — Alma, Andrea  Transcripción completa

2026-10-16  Compras e importaciones — Elba  Transcripción completa

2026-10-21  ATC y ventas — segunda sesión  Transcripción completa

2026-10-23  Almacén — Israel  Transcripción completa

2026-10-26  Cobranza y facturación — César  Transcripción completa

Las reglas derivadas en requerimientos y la documentación técnica se trataron como interpretaciones contrastables, no como sustitutos de la entrevista. Se inspeccionaron rutas de servidor, interfaz y datos relacionadas con los requisitos; no todo el repositorio línea por línea.

No se verificó directamente la carpeta local exacta WMS-Formatex-B2 ni los cambios no publicados. El repositorio documenta una ruta local wms-formatex-v2 y contiene las entrevistas de los procesos descritos, pero esa correspondencia probable de nombre no acredita acceso a la copia local.

Evidencia  Índice de documentación líneas 23 a 43  |  Estructura técnica línea 174

Cubierto significa que se encontró soporte de fuente para el alcance descrito; no significa que se haya probado. Parcial indica soporte incompleto. Omitido indica que no se localizó la implementación necesaria en las rutas revisadas. Contradicción indica diferencia entre regla esperada y código. Pendiente de definición reserva una decisión de negocio aún no cerrada.

# Qué acredita el CI observado

Las ejecuciones Android Build de main y dev para la línea base terminaron correctamente. Los pasos observados incluyen instalación de dependencias frontend, vite build, sincronización Capacitor, assembleDebug y carga del APK. Esto acredita empaque, no cumplimiento funcional.

El único workflow versionado no construye ni prueba el backend ni ejecuta suites de facturación, crédito, apartados, compras, cortes o inventario. El build Vite observado tampoco establece una comprobación completa de tipos. Hay pruebas de plantilla en el repositorio, pero no se verificó su ejecución ni se localizó evidencia fechada de UAT o cobertura numérica.

Evidencia  Workflow líneas 23 a 52  |  Ejecución main  |  Ejecución dev

Acción de aseguramiento P1 Añadir checks separados de backend, tipos y lint frontend, integración y flujo operativo. Cada requisito debe tener una prueba o UAT reproducible. No se presenta un porcentaje de cobertura ni de cumplimiento calculado a partir de filas arbitrarias.

# Adenda de cambios posteriores al corte

Se revisaron los cambios 46388925, publicado a las 20:22:56 UTC, y b4df548a, publicado a las 20:39:35 UTC. El corte final es 20:40:52 UTC. Sus cambios de VIP, diagnóstico, configuración y correo se distinguen abajo de los hallazgos de la línea base; no se verificó que estuvieran desplegados.

## Liberación VIP corregida en fuente

El servicio ahora rechaza una liberación VIP sin identificador explícito. El controlador obtiene el autorizador del usuario autenticado y añade una comprobación de gerencia o administración. Por ello, la liberación de todas las reservas por alcance vacío no se conserva como fallo abierto. Faltan pruebas y verificación del despliegue.

La autorización conserva una excepción basada en que username o email contenga alma. Esa condición debe sustituirse por permisos explícitos. El cambio no corrige por sí mismo la administración de usuarios ni otras rutas protegidas solo por autenticación.

Evidencia  Controlador VIP actualizado  |  Guardia de alcance en el servicio

## La identidad VIP debe conservar el identificador del usuario

WH-L01, P1. El controlador nuevo prioriza nombre o username y el servicio lo copia a InventoryMovement.userId, que referencia User.id. Cuando el nombre difiere del ID, la inserción del movimiento puede incumplir la clave foránea e impedir completar la transacción. Es una regresión condicional inferida de la fuente, no un fallo observado en producción.

Corrección y aceptación Separar actorId = req.user.sub de actorDisplayName. Probar creación y liberación por un usuario autorizado cuyo username sea distinto de su UUID; el movimiento conserva el UUID, el texto muestra el nombre y se ignora el actor recibido del cuerpo. Mantener el rechazo por alcance vacío.

Evidencia  Controlador actualizado líneas 43 a 68  |  Movimiento y actor líneas 534 a 542  |  Relación User líneas 391 a 405

## Configuración de Node no equivale a despliegue

El primer cambio incorpora .node-version con 22.23.4 y --use-openssl-ca en start:prod. El segundo relaja engines de >=22.23.4 a >=20.0.0, mientras .node-version conserva 22.23.4. No se verificaron la versión desplegada ni la precedencia de variables. engines no acredita por sí solo el parche, y no se declara remediación productiva completada.

Evidencia  Configuración inicial Node y CA  |  Cambio posterior de engines

## Correo preventivo con invocación de envío corregida

B06 conserva cobertura parcial. En b4df548a, sendPreventiveEmail incorpora Nodemailer, requiere destinatario y variables SMTP, espera sendMail y después marca enviado. La ausencia de invocación de envío quedó corregida en fuente; no debe mantenerse como fallo abierto. No se verificaron configuración, aceptación del destinatario, entrega, despliegue, automatización cinco días antes ni aprobación de plantilla.

Aceptación pendiente Probar destinatario principal, rechazo parcial, fallo de persistencia y reintento sin duplicados. Validar oficialmente los datos de pago de configuración y sus valores de respaldo antes de habilitar; no reproducirlos como datos de cobro aprobados. El cambio no añade autorización al controlador de facturación.

Evidencia  Cambio de envío preventivo

## El nuevo diagnóstico puede afirmar seguridad sin evidencia

P2 de aseguramiento. health/security-audit trata cualquier error de red y timeout como certificado bloqueado y devuelve SECURE. Un fallo DNS, de conexión o de tiempo no demuestra rechazo TLS. Es una conclusión estática de la fuente, no una brecha observada; el endpoint no fue invocado.

Corrección y aceptación Distinguir rechazo TLS esperado, conexión aceptada y resultado INCONCLUSO. Probar de forma aislada timeout, DNS, conexión rechazada, rechazo TLS esperado y éxito. Solo el caso TLS previsto debe acreditar ese control, sin convertirlo en una certificación global de seguridad.

Evidencia  Health controller líneas 44 a 72